Приложение 1

к комплексному плану

благоустройства города

Могилева на 2018 год

Капитальный ремонт и капитальное строительство объектов

благоустройства

| № | Наименование объекта | Заказчик | Стоимость объекта всего, рублей | Освоено средств, рублей | Стоимость, рублей | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты на благоустройство и градострои-тельную деятельность | бюджет города | субвенции из республи-канского дорожного фонда |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Капитальный ремонт площади Славы с ремонтом лестницы и подпорных стенок в г.Могилеве (СМР, 1, 2 пусковой комплекс) | Могилевское го-родское комму-нальное унитар-ное предприятие «Управление ком-мунальных пред-приятий» (далее - МГКУП «УКП») | 2 984 533,0 | 1008 336,86 | 1 809 756,0 | 1 809 756,0 | - | - |
| 2 | Устройство лестнич-ного спуска и фонтана с площади Орджоники-дзе на улицу Большая Гражданская в г.Моги-леве (СМР) | МГКУП «УКП» | 4 585 000,0 | 2 404 365,25 | 2 180 634,75 | 2 180 634,75 | - | - |
| 3 | Благоустройство час-ти территории с ус-тройством пешеходной дороги с велодорож-кой на участке от ули-цы Правонабережной до Свято-Никольского женского монастыря по улице Сурты,19 в г.Могилеве (СМР) | МГКУП «УКП» | 1 845 000,0 | 1 627 992,97 | 217 007,03 | 217 007,03 | - | - |
| 4 | Благоустройство терри-тории с устройством ледового катка в грани-цах улицы Трубницких и улицы Большая Граж-данская в г.Могилеве (ПСД, СМР) | МГКУП «УКП» | 730 904,4 | - | 730 904,4 | 730 904,4 | - | - |
| 5 | Благоустройство тер-ритории на участке от улицы Трубницких до улицы Большая Граж-данская в г.Могилеве (ПСД, СМР) | МГКУП «УКП» | 183 000,0 | - | 182 999,07 | 182 999,07 | - | - |
| 6 | Благоустройство части территории в районе улицы Правонабереж-ная в г.Могилеве (ПСД, СМР) | МГКУП «УКП» | 296 229,39 | - | 296 229,39 | 296 229,39 | - | - |
| 7 | Благоустройство части территории в районе улицы Большая Граж-данская со сносом жи-лого дома №57 в г.Мо-гилеве (ПСД, СМР) | МГКУП «УКП» | 135 000,0 | 1 510,6 | 133 489,4 | 133 489,4 | - | - |
| 8 | Благоустройство тер-ритории, прилегающей к реке Днепр, с ус-тройством набережной на участке от моста по проспекту Пушкинско-му до моста по про-спекту Шмидта в г.Мо-гилеве (ПСД, СМР) | МГКУП «УКП» | 439 000,0 | 352 413,84 | 86 586,16 | 86 586,16 | - | - |
| 9 | Капитальный ремонт улицы Большая Граж-данская на участке от водозабора «Днепров-ский» до переулка Рабочий 1-й в г.Моги-леве (ПСД,СМР) | МГКУП «УКП» | 300 000,0 | 2 204,41 | 297 795,59 | 297 795,59 | - | - |
| 10 | Благоустройство тер-ритории на участке от жилого дома №3 по улице Менжинского до улицы Плеханова в г.Могилеве» (СМР) | МГКУП «УКП» | 418 000,0 | 111 459,2 | 306 540,8 | 306 540,8 | - | - |
| 11 | Капитальный ремонт с модернизацией улицы Чехова в г.Могилеве (ПСД, СМР) | МГКУП «УКП» | 391 500,0 | 1 292,59 | 390 207,41 | 390 207,41 | - | - |
| 12 | Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пу-ти по проспекту Мира в г.Могилеве (ПСД, СМР) | МГКУП «УКП» | 1 485 000,0 | 19 737,6 | 1 465 262,4 | 1 465 262,4 | - | - |
| 13 | Благоустройство парка Горького в г.Могилеве (ПСД) | МГКУП «УКП» | 28 300, 0 | - | 28 300,0 | 28 300,0 | - | - |
| 14 | Благоустройство тер-ритории с устрой-ством лестничного спуска в районе на-бережной р.Днепр в г.Могилеве (ПСД, СМР) | МГКУП «УКП» | 40 000,0 | 46,0 | 39 954,0 | 39 954,0 | - | - |
| 15 | Устройство арочной га-лереи с элементами бла-гоустройства на пеше-ходном путепроводе через железнодорожные пути по проспекту Мира в г.Могилеве (ПСД) | МГКУП «УКП» | 390 000,0 | - | 389 999,6 | 389 999,6 | - | - |
| 16 | Благоустройство терри-тории по проспекту Ми-ра с устройством ограж-дения на участке от улицы Большая Маше-ковская до путепровода в районе пер.Пехот- ный, 16а в г.Могилеве (ПСД, СМР) | МГКУП «УКП» | 272 600,0 | - | 272 600,0 | 272 600,0 | - | - |
| 17 | Благоустройство терри-тории с устройством ограждения по улице Крупской на участке от улицы Гришина до улицы Криулина в г.Могилеве (ПСД,СМР) | МГКУП «УКП» | 302 000,0 | - | 302 000,0 | 302 000,0 | - | - |
| 18 | Замена подъемников для физически ослабленных лиц в подземном пере-ходе на пересечении улицы Пионерская и проспекта Мира в г.Могилеве (ПСД, СМР) | МГКУП «УКП» | 80 000,0 | - | 80 000,0 | 80 000,0 | - | - |
| 19 | Капитальный ремонт с модернизацией Минско-го шоссе на участке от улицы Бялыницкого-Бирули до деревни Присно в г.Могилеве (корректировка ПСД 3 очередь, 2 пусковой комплекс, СМР) | Коммунальное уни-тарное дочернее предприятие «Уп-равление капиталь-ным строитель-ством г.Могилева» (далее - КУДП «УКС г.Могилева») | 180 000,0 | - | 180 000,0 | - | - | 180 000,0 |
| 20 | Капитальный ремонт с модернизацией улицы Якубовского на участке от улицы Сурганова до улицы Бялыницкого-Бирули в г.Могилеве (1,2,3,4 очереди включая корректировку ПСД) | КУДП «УКС г.Могилева» | 6 952 404 | - | 6 952 404 | 2 289 734,0 | 2 066 296,0 | 2 596 374 |
|  | Итого: | - | - | - | 16 342 670 | 11 500 000 | 2 066 296 | 2 776 374 |

Заместитель    генерального

директора      Могилевского

городского   коммунального

унитарного       предприятия

«Управление коммунальных

предприятий»												            			А.В.Климов